昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目

绩效评价报告

委托单位：昌都市卡若区财政局

项目主管部门： 昌都市卡若区乡村振兴局

评价机构：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

2023年2月28日

目  录

一、项目基本情况	2

（一）项目立项背景	2

（二）项目资金情况	3

（三）项目计划实施内容	3

（四）项目组织管理	3

二、项目绩效目标	5

三、评价基本情况	6

（一）评价目的	6

（二）评价对象与范围	6

（三）评价依据	6

（四）评价原则、评价方法	7

（五）绩效评价指标体系	9

（六）评价人员组成	12

（七）绩效评价工作过程	12

四、评价结论及分析	15

（一）评价结论	15

（二）评价结论分析	15

五、项目存在的主要问题	21

六、意见建议	22

## 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

## 2017年10月中国共产党第十九次全国代表大会报告中首次提出“实施乡村振兴战略”，并明确提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字指导方针，将乡村发展提到了一个全新的高度；2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》第一次将“乡村振兴战略”落实到中央1号文件中，同年，《乡村振兴战略规划》（2018-2022年）的出台，全面部署了乡村振兴各项工作。同时《关于在乡村振兴战略实施中加强审计监督的意见》（审农发〔2018〕27号）、《财政部实施乡村振兴战略的意见》（财办〔2018〕34号）的发布为我国乡村振兴实施进一步提供了依据。此后，2019年至2022年中央一号文件中，均对乡村振兴战略的实施作出了重要的部署，最新发布的 2022年中央一号文件更是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，指出新时代新阶段，“三农”工作就是抓乡村振兴，不提新主题、不讲新提法、不搞“两张皮”，锚定乡村振兴的总体目标，坚持稳字当头、稳中求，全面推进乡村振兴。西藏自治区深入贯彻国家乡村振兴战略，编制了《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，该规划明确指出“要坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，打造条件优化的生产空间、营造特色宜居的生活空间、保护原生和谐的生态空间，根据不同村庄的发展现状、区位条件、资源禀赋等分类推进乡村发展，绘就农区、牧区、边境、腹心各具特色的西藏乡村画卷”。为自治区乡村振兴卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目之路明确了目标及指引了方向。

## （二）项目资金情况

## 1.项目预算资金情况：昌都市卡若区发展和改革委员会昌卡若发改基建（2022）112号文件批复：卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目概算投资4634.68万元，其中建安工程费4276.47万元，其他费用358.21万元。资金来源从2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金中解决3660.26万元，不足的部分从2021年卡若区涉及土地增减挂钩跨省域调出收入中解决。

## 2.实际到位资金情况：截止2022年12月31日，实际到位资金2016.78万元，其中来源于中央可执行指标卡若区乡村振兴衔接资金1598.00万元，来源于省调剂乡村振兴项目资金418.78万元。

3.支付项目资金情况：截止2022年12月31日，支付项目资金为2016.78万元，其中支付建安工程费1894.90万元，支付其他费用121.88万元。

## （三）项目计划实施内容

卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目，新建道路1.993km、1座公厕43.81m²、1座垃圾中转站49.98m²、给排水及园建等工程。具体实施内容：公共卫生间1座，入户道路硬化，道路修缮提升6800㎡；一体化污水处理终端1座；太阳能路灯:59盏；；村民活动场所3558.5㎡，立面及屋顶改造85户，污水管道铺设；围墙1782m；水池200m³；入口村标1处。

## （四）项目组织管理

1.项目组织

项目法人为昌都市卡若区乡村振兴局；项目法人代表为昌都市卡若区乡村振兴局局长德央。

2.管理机构职责

(1)负责工程规划、招标、施工管理。开展工程初步设计，要严格按照基本建设程序办事，待环境影响评价、水土保持、林(草)勘等手续办理完毕，工程初步设计概算经审批、项目建设资金到位后再组织实施。

(2)对项目建设存在的重大事项进行决策。在工程初步设计阶段，高度重视可行性研究报告咨询评估意见并做好地震安全性评价等事宜。

(3)协调、处理项目建设过程中遇到的重大问题，严格按照国家有关规定，实行领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度。项目勘察、设计、施工、监理和设备采购等各个环节招标要按照《中华人民共和国招投标法》、《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号)等有关规定执行，招投标公告须在政府指定的媒介上发布。

3.项目实施单位：昌都市卡若区乡村振兴局。

- 4.项目财务管理制度

为确保工程资金专款专用和保证工程项目按合同进度实施，应严格执行《基本建设财务管理规定》，结合本项目的实际情况，制定项目财务管理办法如下：

（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。

（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。

（3）设立专用资金账户，单独建账、单独核算，执行单位会计制度。

（4）项目资金的动用，必须按照该财务管理办法加强管理，做到专款专用。

## 二、项目绩效目标

卡若区以党的十九届全会重要精神为指引，坚持政府主导，全民参与，因地制宜、综合治理、长效管理为原则。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求，统筹城乡发展，以建设美丽宜居村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水、农村厕所和提升村容村貌为主攻方向，以改变村民卫生习惯提高村民综合素质、加强乡风文明建设为切入口，加快补齐卡若区农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，为全面建成小康社会提供建设的环境保障，助力卡若区乡村振兴。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，掌握昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目组织及实施情况，考核项目投入是否达到预期目标，分析问题，总结经验，以进一步提升昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目资金使用绩效。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目绩效目标及2022年预算投资2016.78万元的资金使用绩效。

评价范围为昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目绩效目标及预算资金的使用和项目执行情况。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

（5）西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法（藏财预字〔2017〕89号）；

（6）中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见；

（7）西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(藏政发〔2015〕56号)

（8）其他与本项目绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合的方法幵展绩效评价工作。

（2）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本次绩效评价采用现场评价和问卷调查相结合的方式，在进行定性和定量分析中，预计综合运用下列两种评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

3.现场评价和问卷调查。

（1）现场评价是对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析,对照评价指标体系,按项目实施单位形成现场评价结果；

（2）问卷调查。调查对象范围包括项目涉及相关利益者，主要通过线上进行。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，需进一步核实或查验，得出符合客观实际的评价结论。

（五）绩效评价指标体系

制定绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标，对不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。第三方机构应以关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，同时根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效。根据上述规定，事务所在深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案、资金计划及预算下达、项目管理及资金管理办法等基本资料，实地调研部分项目实施情况的基础上，并充分考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对相关指标进行了调整完善；并参照财政部预算绩效评价共性指标体系框架中各类别指标权重，及本项目各指标的重要程度设置了各指标的权重。共性指标绩效评价标准参照了财政部财政预算支出绩效评价体系的共性指标评价标准，个性指标评价标准根据本项目相关政策、办法规定，在征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。最终形成昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目绩效评价指标体系。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标6个、三级指标20个。各级指标名称及权重如下：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |
| --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） |
|  |  | 到位及时率（4分） |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
|  |  | 项目质量可控性（4分） |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  |  | 财务监控有效性（3分） |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（5分） |
|  |  | 完成及时率（5分） |
|  |  | 质量达标率（5分） |
|  |  | 成本节约率（5分） |
| 效果 （40分） | 项目效益（40分） | 社会效益（8分） |
|  |  | 经济效益（8分） |
|  |  | 生态效益（8分） |
|  |  | 可持续影响（8分） |
|  |  | 受益群众满意度（8分） |

评价指标满分为100分，其中项目投入指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分20分，项目效果指标满分40分。根据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）规定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。

各项指标定义、评分标准和评分细则等，详见附件1“绩效评价得分表”。

## （六）评价人员组成

本项目第三方绩效评价小组是根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求组建，充分考虑了项目特点，及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。评价工作小组由10人组成，项目组人员均具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组人员及分工见下表：

| 序号 | 姓名 | 专业资格或技术职称 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司建强 | 注册会计师、税务师 | 项目总负责人，三级复核，负责绩效评价业务的总体质量。 |
| 2 | 商丽梅 | 注册会计师 | 项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。 |
| 3 | 魏云霞 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 4 | 郭廓 | 资产评估师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 5 | 高淑敏 | 绩效评价师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 6 | 赵子建 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 7 | 胡玉胜 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 8 | 韩群群 | 中级会计职称 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 9 | 伊芳青 | 中级会计职称 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 10 | 王世超 | 造价工程师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |

## （七）绩效评价工作过程

按照昌都市卡若区财政局的安排，本项目绩效评价工作包括制定工作方案，资料收集、审核与现场勘查，综合分析评价，审核评价质量，撰写并提交报告等6个阶段。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：制定实施方案。

（1）成立评价工作组。根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求，成立了10人评价工作小组，其中包括5名注册会计师、2名中级会计职称审计人员、资产评估师、造价工程师、绩效评价师各1名，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）详细了解评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

（3）根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。评价方案一般应包括：资金（项目）概况、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、社会调查、组织实施、人员分工、时间安排等。其中，评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架及财政部、省财政厅发布的有关专项资金、部门项目支出绩效评价体系框架为基础，根据评价对象特点和评价工作需要，进一步细化内容后设定。

（4）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训使项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：资料收集、审核与现场勘查。

（1）资料收集

根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，主要包括：被评价部门、单位基本情况；绩效目标及其设立依据和调整情况；管理措施及组织实施情况；项目单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；与绩效评价相关的计划标准、历史标准等；其他必要的相关资料。

（2）资料审核与现场勘查

对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过基础资料的审核，进一步了解评价对象的基本情况，分析评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定现场勘查的内容。深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、补充基础资料、对照查证复核等方式，对项目有关情况进行核实，掌握第一手评价资料。

第四阶段：综合分析评价。

根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出进行评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论，揭示和反映影响财政资金使用效益的制约因素和存在问题，以及进一步改进和加强项目管理和资金管理的建议；将评价初步结论和有关说明提交卡若区财政局审核。

第五阶段：撰写并提交报告。

绩效评价报告形成后，书面征求被评价单位意见，完善相关手续后，按要求装订成册并提交昌都市卡若区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）评价结论

评价工作组按照根据《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》（财预[2013]53号），通过执行现场评价、问卷调查等工作，对项目资金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为：昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目绩效评价综合得分89分，评价等级为“良”。得分情况详见下表：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 18 | 90.00% | - |
| 过程 | 20 | 16 | 80.00% | - |
| 产出 | 20 | 15 | 75.00% | - |
| 效果 | 40 | 40 | 100.00% | - |
| 合计(项目综合绩效) | 100 | 89 | 89.00% | 良 |

## （二）评价结论分析

1.决策方面

投入部分包括项目立项和资金落实两部分，主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率五个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为18分。

1）项目立项

（1）项目立项规范性，指标满分4分，评价得分4分。

根据《昌都市卡若区基建领导小组会议纪要》（三届第9号），会议原则同意关于《卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目的请示》，由西藏优能工程咨询有限公司出具的《卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目可行性研究报告的咨询评估报告》(优能咨评〔2022〕959号)意见，结合《西藏昌都市基本建设项目管理办法》(昌政办发〔2020〕85号)的要求和卡若区第三届人民政府第九次基本建设项目管理领导小组会议精神，原则同意《卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目可行性研究报告》，该项目立项程序规范。

（2）绩效目标合理性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目符合《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的要求，项目内容符合相关法律法规、规划、决策要求，并且与实施单位职责密切相关；昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目的实施能够改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，切实提高生活品质，产生积极的影响。

（3）绩效指标明确性，指标满分4分，评价得分2分。

根据卡若区乡村振兴局提供的《绩效目标申报表》，绩效目标与预期确定的项目投资额或资金量相匹配，申报项目时绩效指标目标细化分解为具体的绩效指标，但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标的设置与项目总体目标之间缺乏关联性。

2）资金落实

（1）资金到位率，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目总预算资金4634.68万元，根据文号卡财预指[2022]001号和上级文号昌财预指〔2022〕001号，2022年预算拨付资金2016.78万元，2022年实际拨付资金2016.78万元，2022年预算资金已全部到位。

（2）到位及时率，指标满分4分，评价得分4分。

截止到2022年12月31日，昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目实际到位资金2016.78万元，支付项目资金2016.78万元，到位及时率100.00%。

2.过程方面

过程部分包括项目业务管理和财务管理两部分，主要从业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为16分。

1）业务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分2分。

通过走访昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目，现场有安全生产牌，并提供了建筑工程公司项目部管理规章制度等，但缺少项目计划管理、项目成本管理、竣工验收等制度。所以评价得分为2分。

（2）制度执行有效性，指标满分3分，评价得分1分。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目相关管理制度不健全，无法评价执行的有效性，但提供了投标文件及施工合同，所以评价得分为1分。

（3）项目质量可控性，指标满分4分，评价得分3分。

昌都市卡若区发展和改革委员会出具了《关于卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目可行性研究报告的批复》昌卡若发改基建[2022]84号文件，要求（一）开展工程初步设计，要严格按照基本建设程序办事，待环境影响评价、水土保持、林(草)勘等手续办理完毕，工程初步设计概算经审批、项目建设资金到位后再组织实施。(二)在工程初步设计阶段，请高度重视可行性研究报告咨询评估意见并做好地震安全性评价等事宜。(三)请严格按照国家有关规定，实行领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度。项目勘察、设计、施工、监理和设备采购等各个环节招标要按照《中华人民共和国招投标法》、《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号)等有关规定执行，招投标公告须在政府指定的媒介上发布。但项目已完工部分缺少相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施等资料。

2）财务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分3分。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目制定了较健全的财务管理制度，项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性。

（2）资金使用合规性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。

（3）财务监控有效性，指标满分3分，评价得分3分。

财务监控机制健全，各级支出审批手续规范，程序严谨完整；财务监控措施与制度执行有效；财务监控能够按照相关制度执行。

3.产出部分

产出部分包括质量达标率、实际完成率、完成及时率、成本节约率四部分指标，满分20分，评价得分为15分。

（1）质量达标率，指标满分5分，评分得分5分。

昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目严格按照核定的工程初步设计及概算实行限额设计，明确项目的建设标准和要求，并制定详细的项目规划和方案，卡若区乡村振兴局监督和指导各项工作的实施过程，加强项目实施过程的管理和控制。

- 实际完成率，指标满分5分，评价得分4分。

自2022年11月15日（施工合同约定的施工开始日）至2022年12月31日，该项目已完成污水管网开挖、回填、安装，个别给水项目，村里入户道路、村内道路铺设、平整等。但由于未提供该期间计划产出数指标，所以实际完成率无法计算，但根据我们现场调查，上述项目实际已完成，所以指标评价扣减1分。

（3）完成及时率，指标满分5分，评分得分3分。

该项目正在施工建设中，截止到2022年12月31日已完成项目：污水管网开挖、回填、安装，个别给水项目，村里入户道路、村内道路铺设、平整；未完成项目：屋顶防水、墙立面改造、围墙、新建户厕及相关配套、道路、广场、公厕、挡墙、排水沟、路灯等。根据提供的报审、报验表和我们走访调查，部分实际确已完成，所以评价得分3分。

（4）成本节约率，指标满分5分，评分得分3分。

截止到2022年12月31日，支付项目资金为2016.78万元，项目概算投资4634.68万元，由于项目未全部竣工，目前支付项目资金未超过项目概算资金。由于本项目尚未完工，计划投资与实际完成投资暂无法比较，所以评价得分3分。

### 4.效果部分

效果部分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意程度五部分指标，满分40分，评价得分为40分。

（1）经济效益，指标满分10分，评价得分10分。

项目的实施将能够优化卡若区日通乡瓦列村乡村人居环境，美化村容村貌，改善村落配套设施不足的现状，营造宜居宜业宜游的农牧区生产生活及休闲空间，为居民提供更良好的人居环境，促进社会安定、协调、健康发展等方面的作用。

- 社会效益，指标满分10分，评价得分10分。

一方面，通过道路、给排水及污水处理、公共厕所、垃圾处

理、消防站等设施的建设，将会完善项目区人居基础配套设施，提升卡若区日通乡瓦列村乡村振兴示范引领村项目生活便利性。另一方面，通过房屋立面改造、生态环境工程、活动场所、宣传景墙、户外座椅等设施建设，将会提升村庄整体风貌、优化居民宜居环境、丰富居民精神文化生活。

- 生态效益，指标满分10分，评价得分10分。

通过项目建设运用生态工程技术，构筑生态景观，增加居民点道路及广场的硬化面积，同时加强绿化防护，形成独特的生态景观；通过污水管网的铺设，将雨水和生活污水从路径上实质剥离开，解决了村庄雨污混排的传统环境问题；污水处理设施设备的建设，将实现瓦列村自身拥有在地处理消化污水的能力，满足环保排放标准；户厕的改良与公共厕所的修建，将会改善村民的人居生活环境，也将为村内的环境卫生状况起到非常积极的作用。农村传统的生产与生活方式造成的环境污染日益加重，人居环境亟待改善，人们保护环境的意识不强。通过本项目的建设，将会督促人们提高爱护环境的意识，从思想上升至行动，环境条件将因此得到改善。因此，本项目的建设将对生态环境的建设和保护具有显著的促进作用。

- 可持续影响，指标满分10分，评价得分10分。

该项目的实施有效地贯彻了国家节能政策，社会及环境效益

显着，项目经济可行，具备可持续性发展性。

（5）受益群众接受支持程度，指标满分4分，评价得分4分。

通过网络投票，受益群众对项目的接受支持程度达到95%以上。

# 项目存在的主要问题

1.申报项目时绩效指标目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标的设置与项目总体目标之间较缺乏关联性。

2.项目实施相应的业务管理制度和财务管理制度不健全。

# 六、意见建议

1.加强预算绩效目标工作管理。加强预算部门绩效管理工作业务培训，增强各部门绩效管理意识，提高业务管理水平的同时，将资金支出绩效目标的编制纳入今后资金项目申报审批的必备内容；二是相关管理人员要增强绩效管理意识，精确编制与资金支出相匹配的绩效目标与具体指标，准确反映项目资金支出的产出与效果；在编报项目绩效目标时一并编制项目计划实施进度安排，作为绩效运行监控依据。

2.昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目应建立健全相关的业务管理制度及财务管理制度。业务管理制度应包括：项目管理体制、项目计划管理、项目成本管理、项目质量管理、项目信息管理、项目风险管理、项目安全管理等方面。财务管理制度应包括预算管理制度、资金管理制度、会计核算制度、费用报销制度、资产管理制度、内部审计制度等方面。项目管理机构应充分认识到管理制度在项目管理过程中的重要作用，根据项目特点及早制定项目的各类管理制度，推进项目管理规范化。

附件：

- 1.昌都市卡若区日通乡瓦列村乡村振兴引领村项目绩效评价指标体系

2.昌都市卡若区日通乡瓦列村2022年度巩固提升村项目满意度调查问卷报告