昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目

绩效评价报告

委托单位：昌都市卡若区财政局

项目主管部门： 卡若区乡村振兴局

评价机构：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

2023年2月28日

目  录

一、项目基本情况	2

（一）项目立项背景	2

（二）项目预算	2

（三）项目计划实施内容	2

（四）项目组织管理	2

二、项目绩效目标	4

三、评价基本情况	5

（一）评价目的	5

（二）评价对象与范围	5

（三）评价依据	5

（四）评价原则、评价方法	6

（五）绩效评价指标体系	8

（六）评价人员组成	10

（七）绩效评价工作过程	11

四、评价结论及分析	13

（一）评价结论	13

（二）评价结论分析	14

五、项目存在的主要问题	21

六、意见建议	22

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

根据2018年中央一号文件提出的“乡村振兴”计划以及2019年中央一号文件提出的“农业农村优先发展”政策，农村人居环境整治作为当前推进乡村建设的主要抓手，是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，也是促进乡村全面振兴的一项综合性战略举措。开展农村人居环境整治行动，对于加快改变乡村发展面貌、实现生态宜居，推动农村新产业新业态发展，实现产业兴旺，弘扬乡村优良传统习俗和淳朴民风、实现乡风文明，促进乡村社会和谐稳定、实现治理有效，改善农民生产生活条件、实现生活富裕，都具有十分重要的作用，

## （二）项目预算

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目预算合计为3062.01万元。

## （三）项目计划实施内容

卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目，计划新建户厕102座、散水8541.66㎡、围墙1664.9m、道路硬化8851㎡，屋面改造20971.53㎡、翻新2468.28㎡，安装路灯91套及污水处理设施、给排水等工程。

## （四）项目组织管理

## 1、项目组织与管理机构职责

# 区级相关部门充分认识农村人居环境整治工作的重要意义，将人居环境整治项目列入重要议事日程。切实加强组织领导，落实好分管领导、工作人员，紧紧围绕人居环境科学制定工作方案，细化分解任务，夯实工作责任，推动整治项目有序开展。

# （1）项目预算资金情况：卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目所需资金3062.01万元，由区财政局根据《西藏自治区财政厅关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（藏财农指〔2021〕56号），从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金分配计划中解决。

# （2）主管部门：昌都市卡若区乡村振兴局。

# （3）项目实施单位：昌都市卡若区乡村振兴局。

2、项目管理

# （1）严格按照《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令第712号)履行基本建设程序，认真落实领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。项目待资金到位、环境影响评价通过审查审批、施工图审查合格后再组织实施。

# （2）高度重视浙江五洲工程项目管理有限公司出具的《关于报送<卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目初步设计(代可研)的评审报告>的函》(浙五洲渝函〔2021〕112号)所提的意见和建议并做好施工图设计工作，严格按照核定的工程初步设计及概算实行限额设计，施工图设计(含装修、设备采购)及预算应当符合工程初步设计及概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。

# （3）项目施工、监理、招标代理、设备和材料购置等严格按照《中华人民共和国招标投标法》(中华人民共和国主席令2017年第86号)和《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国发展和改革委员会第16号令)及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，并按要求在符合规定的公共资源交易中心进行招投标。

# （4）加强工程质量监管，认真做好安全生产、环境保护、节能减排工作。严禁违法转包、分包。积极协调有关部门落实好工程投资事宜，并按照合同约定及时足额支付工程款；施工企业应依法签订规范的劳动合同，督促施工企业做好工程款和民工工资支付工作。

# 二、项目绩效目标

卡若区以党的十九届三中全会重要精神为指引，坚持政府主导，全民参与，因地制宜、综合治理、长效管理为原则。按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，统筹城乡发展，以建设美丽宜居村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水、农村厕所和提升村容村貌为主攻方向，以改变村民卫生习惯提高村民综合素质、加强乡风文明建设为切入口，加快补齐卡若区农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，为全面建成小康社会提供建设环境保障。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

通过绩效评价，掌握昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目组织及实施情况，考核项目投入是否达到预期目标，分析问题，总结经验，以进一步提升资金使用绩效。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目资金3062.01万元的使用绩效。

评价范围为昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目资金的使用和项目执行情况。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

## （三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

- 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

5、 西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法（藏财预字〔2017〕89号）；

6、 中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见；

7、 西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(藏政发〔2015〕56号)

8、 其他与本项目绩效评价相关资料。

## （四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合的方法幵展绩效评价工作。

（2）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文 件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据 充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任 何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2、评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本次绩效评价采用现场评价和问卷调查相结合的方式，在进行定性和定量分析中，预计综合运用下列二种评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

3、现场评价和问卷调查。

（1）现场评价是对卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目开展现场观察工作，实地查验投标文件、施工合同和工程审核报告中的数据信息与现场实施(完成)情况是否一致，并调查走访部分群众，采用现场核查评定、定量与定性相结合的方法。

（2）问卷调查。调查对象范围包括项目涉及相关利益者，主要通过线上进行。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，需进一步核实或查验，得出符合客观实际的评价结论。

## （五）绩效评价指标体系

制定绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标，对不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。第三方机构应以关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，同时根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效。根据上述规定，事务所在深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案、资金计划及预算下达、项目管理及资金管理办法等基本资料，实地调研部分项目实施情况的基础上，并充分考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对相关指标进行了调整完善；并参照财政部预算绩效评价共性指标体系框架中各类别指标权重，及本项目各指标的重要程度设置了各指标的权重。共性指标绩效评价标准参照了财政部财政预算支出绩效评价体系的共性指标评价标准，个性指标评价标准根据本项目相关政策、办法规定，在征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。最终形成昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目绩效评价指标体系。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标6个、三级指标20个。各级指标名称及权重如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） |
|  |  | 到位及时率（4分） |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
|  |  | 项目质量可控性（4分） |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  |  | 财务监控有效性（3分） |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（5分） |
|  |  | 完成及时率（5分） |
|  |  | 质量达标率（5分） |
|  |  | 成本节约率（5分） |
| 效果 （40分） | 项目效益（40分） | 社会效益（8分） |
|  |  | 经济效益（8分） |
|  |  | 生态效益（8分） |
|  |  | 可持续影响（8分） |
|  |  | 受益群众满意度（8分） |

评价指标满分为100分，其中项目决策指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分20分，项目效果指标满分40分。根据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）规定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。

各项指标定义、评分标准和评分细则等，详见附件1“绩效评价得分表”。

## （六）评价人员组成

本项目第三方绩效评价小组是根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求组建，充分考虑了项目特点及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。评价工作小组由10人组成，项目组人员均具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组人员及分工见下表：

| 序号 | 姓名 | 专业资格或技术职称 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司建强 | 注册会计师、税务师 | 项目总负责人，三级复核，负责绩效评价业务的总体质量。 |
| 2 | 商丽梅 | 注册会计师 | 项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。 |
| 3 | 魏云霞 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 4 | 郭廓 | 资产评估师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 5 | 高淑敏 | 绩效评价师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 6 | 赵子建 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 7 | 胡玉胜 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 8 | 韩群群 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 9 | 伊芳青 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 10 | 王世超 | 造价工程师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |

## （七）绩效评价工作过程

按照昌都市卡若区财政局的安排，本项目绩效评价工作包括制定工作方案，资料收集、审核与现场勘查，综合分析评价，审核评价质量，撰写并提交报告等6个阶段。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：制定实施方案。

（1）成立评价工作组。根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求，成立了10人评价工作小组，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）详细了解评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

（3）根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。评价方案一般应包括：资金（项目）概况、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、社会调查、组织实施、人员分工、时间安排等。其中，评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架及财政部、省财政厅发布的有关专项资金、部门项目支出绩效评价体系框架为基础，根据评价对象特点和评价工作需要，进一步细化内容后设定。

（4）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训使项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：审核实施方案

昌都市卡若区财政局组织开展绩效评价实施方案评审会。根据评审意见，结合指出的问题，对评价方案进行修改和完善。

第三阶段：资料收集、审核与现场勘查。

（1）资料收集

根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，主要包括：被评价部门、单位基本情况；绩效目标及其设立依据和调整情况；管理措施及组织实施情况；项目单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；与绩效评价相关的计划标准、历史标准等；其他必要的相关资料。

（2）资料审核与现场勘查

对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过基础资料的审核，进一步了解评价对象的基本情况，分析评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定现场勘查的内容。深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、补充基础资料、对照查证复核等方式，对项目有关情况进行核实，掌握第一手评价资料。

第四阶段：综合分析评价。

根据收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出进行评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论，揭示和反映影响财政资金使用效益的制约因素和存在问题，以及进一步改进和加强项目管理和资金管理的建议；将评价初步结论和有关说明提交卡若区财政局审核。

第五阶段：撰写并提交报告。

绩效评价报告形成后，书面征求被评价单位意见，完善相关手续后，按要求装订成册并提交昌都市卡若区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）评价结论

评价工作组按照根据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号），通过执行现场评价、问卷调查等工作，对项目资金进行了客观、公正地评价。卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目属于一次性项目，项目依据充分、目标合理、程序规范，与政策要求高度相关，项目建设资金到位情况良好，虽然在项目绩效目标设置、管理制度、质量控制、成本控制等方面存在问题，但项目预期效果已基本实现。最终评分结果为：昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目绩效评价综合得分88.00分，评价等级为“良”。得分情况详见下表：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18 | 90.00% | - |
| 过程 | 20 | 14 | 70.00% | - |
| 产出 | 20 | 16 | 80.00% | - |
| 效果 | 40 | 40 | 100.00% | - |
| 合计(项目综合绩效) | 100 | 88 | 88.00% | 良 |

## （二）评价结论分析

1、决策方面

投入部分包括项目立项和资金落实两部分，主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率五个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为18分。

（1）项目立项规范性，指标满分4分，评价得分4分。

根据《昌都市卡若区基建领导小组会议纪要》（三届第2号），会议原则同意了卡若区乡村振兴局提交的《关于卡若区妥坝乡热霍村示范引领村建设工程等6个项目的请示》，要求加快完善包括俄洛镇加林村在内的6个示范引领村建设工程的用地、风评、可行性研究、初步设计等前期资料，并及时报区发改委审查审批。

根据会议要求，浙江五洲工程项目管理公司向昌都市卡若区发展和改革委员会出具了《关于报送<卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目初步设计（代开研）咨询评审报告>的函》。昌都市卡若区发展和改革委员会出具了《关于卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目初步设计概算的批复》（昌卡若发改基建〔2021〕144号）文件，对卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目的主要建设内容及规模、工程概算及投资来源等进行了批复。

（2）绩效目标合理性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目符合《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》、《西藏自治区“十三五”时期脱贫攻坚规划》等文件的要求，项目内容符合相关法律法规、规划、决策要求，并且与实施单位职责密切相关；昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目的实施能够帮助贫困群众改善生产生活条件，切实提高生活品质，又为未来在产业引领、乡村振兴开发方面提供了基础条件，具有相当积极的影响。

（3）绩效指标明确性，指标满分4分，评价得分2分。

根据卡若区乡村振兴局提供的《绩效目标申报表》，绩效目标与预期确定的项目投资额或资金量相匹配，申报项目时绩效指标目标细化分解为具体的绩效指标，但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标的设置与项目总体目标之间缺乏关联性。

（4）资金到位率，指标满分4分，评价得分4分。

截止至2022年12月31日，卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目预算总数为3062.01万元，已到位2341.71万元。根据卡若区基本建设项目拨款申请表及相关的银行转账记录，项目资金的到位情况与拨款申请表中按工程进度审批通过的应支付金额一致。

（5）到位及时率，指标满分4分，评价得分4分。

根据卡若区基本建设项目拨款申请表及相关的银行转账记录，该项目严格按照工程进度进行资金审批及资金拨付，资金拨付情况与工程施工进度一致，资金到位及时。

2、过程方面

过程部分包括项目业务管理和财务管理两部分，主要从业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为14分。

1）业务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分2分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目设置了项目部管理人员岗位职责、项目管理制度、项目包保责任制度，但不够完善。

（2）制度执行有效性，指标满分3分，评价得分1分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目管理制度不完善，影响制度执行的有效性。

（3）项目质量可控性，指标满分4分，评价得分3分。

根据昌都市卡若区发展和改革委员会出具了《关于卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目初步设计概算的批复》（昌卡若发改基建〔2021〕144号）文件，昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目为达到项目质量要求或标准，要求严格按照核定的工程初步设计及概算实行限额设计，施工图设计(含装修、设备采购)及预算应当符合工程初步设计及概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案，要求工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

2）财务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分1分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目设置了经费报销管理办法、资产管理制度，但不够完善。

（2）资金使用合规性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金的拨付符合项目预算批复或合同规定的用途。

（3）财务监控有效性，指标满分3分，评分得分3分。

财务监控机制健全，各级支出审批手续规范，程序严谨完整；财务监控措施与制度执行有效；财务监控执行有效。

3、产出部分

产出部分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四部分指标，满分20分，评价得分为16分。

（1）实际完成率，指标满分5分，评分得分5分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目计划新建户厕102座、散水8541.66㎡、围墙1664.9m、道路硬化8851㎡，屋面改造20971.53㎡、翻新2468.28㎡，安装路灯91套及污水处理设施、给排水等工程。根据《卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目竣工验收会议纪要》，工程施工合同工期为2022年05月20日至2023年03月20日，工程实际开工日期为2022年06月02日，完工日期为2022年11月28日。通过我所工作人员的现场观察以及询问相关人员，卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目基本已完成新建村庄道路，排水沟，民房风貌整治，增设户厕、公厕、路灯、垃圾桶等工作。

（2）完成及时率，指标满分5分，评分得分5分。

通过我所工作人员的现场观察以及询问相关人员，卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目加强了项目管理和协调工作，明确了各自职责和工作任务，合理配置资源和优化项目实施过程，确保项目各项工作有序推进。目前基本已完成新建村庄道路，排水沟，民房风貌整治，增设户厕、公厕、路灯、垃圾桶等工作。

（3）质量达标率，指标满分5分，评分得分3分。

昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目严格按照核定的工程初步设计及概算实行限额设计，明确项目的建设标准和要求，并制定详细的项目规划和方案，卡若区乡村振兴局监督和指导各项工作的实施过程，加强项目实施过程的管理和控制，并委托云南监协工程咨询有限公司对项目实施过程进行监督，保障项目实施过程的质量和效率。

（4）成本节约率，指标满分5分，评分得分3分。

根据昌都市卡若区发展和改革委员会出具了《关于卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目初步设计概算的批复》（昌卡若发改基建〔2021〕144号）文件，昌都市卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目的工程概算投资金额为3062.01万元。但项目还未进行工程结算，无法确定最终实际发生的工程成本，计划成本与实际完成成本暂无法比较，评价得分3分。

### 4、效果部分

效果部分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意程度五部分指标，满分40分，评价得分为40分。

（1）经济效益，指标满分8分，评价得分8分。

卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目加强农村基础设施建设,项目完工后将改善农村交通、供水、排污等基础设施条件，提高农村环境和生态条件，有利于优化产业结构，扩大生产规模，促进农村经济发展。

（2）社会效益，指标满分8分，评价得分8分。

卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目通过加强农村的基础设施建设，项目完工后将改善乡村的村容村貌、出行环境、生活环境等方面，提高乡村居民的生活质量和健康状况以及乡村居民的幸福感和生活满意度，有利于促进乡村社会稳定，降低社会矛盾和冲突，保持社会和谐。

（3）生态效益，指标满分8分，评价得分8分。

卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目在项目实施过程中，保护和恢复了村庄周边的自然环境，加强了乡村环境污染治理，包括水体污染、土地污染、空气污染等方面，改善了农村生态环境及环境质量，保持了生态系统的稳定性和弹性，减少对生态环境的压力，有利于促进生态文明建设。

（4）可持续影响，指标满分8分，评价得分8分。

卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目通过加强乡村基础设施建设，包括交通、民房风貌、供水、排污等方面，项目完工后将提高农民的生产和生活条件，促进乡村社会经济的可持续发展。在项目实施过程中，可以推动城乡融合发展，打破城乡二元结构，促进城市和乡村的共同发展，实现乡村振兴的可持续性。

- 社会公众或服务对象满意度，指标满分8分，评价得分8分。

- 卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目改善了受益群众的生产和生活条件，提高了受益群众的收入水平和生活质量，在项目实施过程中充分尊重受益群众的知情权、参与权、表达权和监督权，通过广泛征求群众意见，推进项目的民主管理，提高群众参与项目的积极性，增强受益群众对于项目的满意度。我们对受益群众进行网上问卷调查，受益群众对项目目前的实施效果保持满意态度，接受调查的人员共21人，满意度为95.24%。。

# 六、项目存在的主要问题

1、申报项目时绩效指标目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标的设置与项目总体目标之间较缺乏关联性。

2、项目实施业务管理制度及财务管理制度不完善。

- 七、意见建议

1、卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目的绩效目标设置应与项目的总体目标和各项任务相一致。具体而言：（1）经济目标：应该着重考虑项目对农村经济的促进作用，包括增加农民收入、提高农产品附加值、促进就业等。（2）社会目标：应该考虑项目对农村社会生活的改善作用，包括改善农村居住环境、提高村民的生活质量、促进城乡差距的缩小等。（3）生态目标：应该考虑项目对农村生态环境的改善作用，包括提高生态保护水平、促进农村生态文明建设等。（4）可持续目标：应该考虑项目对农村发展可持续性的促进作用，包括确保项目的长期效益、推进农村经济社会协调发展等。（5）受益群众满意度目标：应该考虑项目对受益群众的满意度和福利的提升作用，包括改善受益群众的生产生活条件、提高受益群众的参与度等。

2、卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目应建立健全相关的业务管理制度及财务管理制度。业务管理制度应包括：项目管理体制、项目计划管理、项目成本管理、项目质量管理、项目信息管理、项目风险管理、项目安全管理等方面。财务管理制度应包括预算管理制度、资金管理制度、会计核算制度、费用报销制度、资产管理制度、内部审计制度等方面。

附：

1、卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目绩效评价计分表

2、卡若区俄洛镇加林村乡村振兴示范引领村项目绩效满意度调查问卷报告